| Thực hiện vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà nước tập trung 9 tháng năm 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thực hiện (Tỷ đồng) |  |  |  |  |  | 9 tháng năm |  |
|  |  | 8 tháng | Ước tính |  | Cộng dồn |  |  | 2006 so với |  |
|  |  | năm 2006 | tháng 9 |  | 9 tháng |  |  | kế hoạch |  |
|  |  |  | năm 2006 |  | năm 2006 |  |  | năm 2006 (%) |  |
| Tổng số |  | 38665.1 | 5723.9 |  |  |  | 44389.0 |  | 79.1 |
|  | Trung ương | 12037.5 | 1583.0 |  |  |  | 13620.5 |  | 78.2 |
|  | Địa phương | 26627.6 | 4140.9 |  |  |  | 30768.5 |  | 79.5 |
| Một số Bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ Công nghiệp | 85.6 | 12.5 |  |  |  | 98.1 |  | 67.7 |
|  | Bộ Xây dựng | 1951.8 | 440.2 |  |  |  | 2392.0 |  | 115.9 |
|  | Bộ NN và PTNT | 1273.3 | 289.3 |  |  |  | 1562.6 |  | 78.4 |
|  | Bộ Thuỷ sản | 110.3 | 21.5 |  |  |  | 131.8 |  | 68.3 |
|  | Bộ Giao thông Vận tải | 4376.6 | 526.4 |  |  |  | 4903.0 |  | 73.7 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 487.6 | 102.5 |  |  |  | 590.1 |  | 66.6 |
|  | Bộ Văn hoá và Thông tin | 264.8 | 45.1 |  |  |  | 309.9 |  | 72.4 |
|  | Bộ Y tế | 510.7 | 105.6 |  |  |  | 616.3 |  | 68.6 |
| Một số địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hà Nội | 2754.6 | 325.0 |  |  |  | 3079.6 |  | 66.9 |
|  | Thái Bình | 312.7 | 48.0 |  |  |  | 360.7 |  | 74.4 |
|  | Nam Định | 408.3 | 86.4 |  |  |  | 494.7 |  | 84.2 |
|  | Cao Bằng | 261.0 | 44.2 |  |  |  | 305.2 |  | 74.2 |
|  | Yên Bái | 254.6 | 43.4 |  |  |  | 298.0 |  | 66.4 |
|  | Bắc Giang | 282.1 | 56.5 |  |  |  | 338.6 |  | 68.6 |
|  | Lai Châu | 309.5 | 61.1 |  |  |  | 370.6 |  | 77.1 |
|  | Thanh Hoá | 833.5 | 140.0 |  |  |  | 973.5 |  | 86.5 |
|  | Nghệ An | 719.5 | 111.0 |  |  |  | 830.5 |  | 82.6 |
|  | Hà Tĩnh | 428.8 | 71.7 |  |  |  | 500.5 |  | 71.9 |
|  | Quảng Trị | 358.6 | 55.0 |  |  |  | 413.6 |  | 68.2 |
|  | Đà Nẵng | 1443.8 | 265.4 |  |  |  | 1709.1 |  | 78.7 |
|  | Đắk Nông | 328.6 | 49.6 |  |  |  | 378.2 |  | 82.1 |
|  | Lâm Đồng | 555.5 | 94.1 |  |  |  | 649.6 |  | 84.9 |
|  | Bình Phước | 365.7 | 73.8 |  |  |  | 439.5 |  | 87.8 |
|  | Đồng Nai | 931.3 | 101.8 |  |  |  | 1033.1 |  | 80.1 |
|  | Bà Rịa - VungTàu | 1371.0 | 207.5 |  |  |  | 1578.5 |  | 76.9 |
|  | TP. Hồ Chí Minh | 4262.5 | 691.3 |  |  |  | 4953.8 |  | 62.0 |
|  | Tiền Giang | 411.1 | 47.6 |  |  |  | 458.7 |  | 86.6 |
|  | Vĩnh Long | 326.6 | 50.2 |  |  |  | 376.8 |  | 76.4 |