| Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ngân sách Nhà nước tập trung tháng 12 và năm 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thực hiện (Tỷ đồng) |  |  | Thực hiện so với kế hoạch năm 2005 (%) |  |  |
|  |  | 11 tháng năm 2005 | Ước tính tháng 12 năm 2005 | Cộng dồn cả năm 2005 | Tháng 12 năm 2005 | Cả năm 2005 |  |
| TỔNG SỐ |  | 55024.4 | 7906.8 | 62931.2 | 15.2 | 121.2 |  |
| Phân theo cấp quản lý |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trung ương | 22171.8 | 2399.4 | 24571.2 | 12.1 | 123.5 |  |
|  | Địa phương | 32852.6 | 5507.4 | 38360.0 | 17.2 | 119.8 |  |
| Một số Bộ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ Công nghiệp | 110.6 | 9.5 | 120.1 | 7.5 | 94.5 |  |
|  | Bộ Xây dựng | 988.1 | 138.9 | 1127.0 | 12.0 | 97.0 |  |
|  | Bộ NN và PTNT | 2041.7 | 267.2 | 2308.9 | 14.6 | 126.3 |  |
|  | Bộ Thuỷ sản | 113.5 | 34.4 | 147.9 | 20.0 | 86.0 |  |
|  | Bộ Giao thông Vận tải | 7318.0 | 631.0 | 7949.0 | 11.0 | 138.0 |  |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 504.1 | 84.0 | 588.1 | 14.0 | 98.0 |  |
|  | Bộ Văn hoá và Thông tin | 324.4 | 29.0 | 353.4 | 8.0 | 97.0 |  |
|  | Bộ Y tế | 699.3 | 115.4 | 814.7 | 13.6 | 96.0 |  |
| Một số địa phương |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hà Nội | 3508.0 | 932.0 | 4440.0 | 21.6 | 102.7 |  |
|  | Vĩnh Phúc | 674.9 | 119.0 | 793.9 | 18.3 | 122.1 |  |
|  | Hải Dương | 401.9 | 101.3 | 503.2 | 24.1 | 119.5 |  |
|  | Hải Phòng | 1114.4 | 188.4 | 1302.8 | 14.6 | 100.6 |  |
|  | Hưng Yên | 300.7 | 40.9 | 341.6 | 17.9 | 150.0 |  |
|  | Thái Nguyên | 324.3 | 111.5 | 435.8 | 28.5 | 111.5 |  |
|  | Phú Thọ | 437.3 | 68.5 | 505.8 | 14.9 | 110.2 |  |
|  | Lai Châu | 436.1 | 56.2 | 492.3 | 13.7 | 120.1 |  |
|  | Nghệ An | 902.5 | 105.3 | 1007.8 | 13.4 | 128.5 |  |
|  | Quảng Trị | 424.0 | 49.0 | 473.0 | 11.2 | 108.5 |  |
|  | Đắk Nông | 303.5 | 75.3 | 378.8 | 20.9 | 105.3 |  |
|  | Tây Ninh | 504.0 | 48.6 | 552.6 | 12.1 | 138.0 |  |
|  | Đồng Nai | 1316.4 | 143.7 | 1460.1 | 12.0 | 121.8 |  |
|  | Tp. Hồ Chí Minh | 6262.0 | 1203.7 | 7465.7 | 16.1 | 100.0 |  |
|  | Long An | 598.6 | 76.6 | 675.2 | 17.1 | 150.9 |  |
|  | Đồng Tháp | 568.4 | 64.8 | 633.2 | 11.0 | 107.4 |  |
|  | Kiên Giang | 650.0 | 72.5 | 722.5 | 10.3 | 102.9 |  |
|  | Sóc Trăng | 414.7 | 42.7 | 457.4 | 12.3 | 131.7 |  |
|  | Bạc Liêu | 350.4 | 34.5 | 384.9 | 10.9 | 121.3 |  |