| Thực hiện vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà nước tập trung tháng 11 và 11 tháng năm 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thực hiện (Tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |  | 11 tháng năm |  |  |  |  |
|  |  | 10 tháng |  | Ước tính |  |  | Cộng dồn |  |  | 2005 so với kế |  |  |  |  |
|  |  | năm 2005 |  | tháng 11 |  |  | 11 tháng |  |  | hoạch năm 2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | năm 2005 |  |  | năm 2005 |  |  | (%) |  |  |  |  |
| Tổng số |  | 45664.8 |  |  | 6585.1 |  |  | 52249.9 |  |  | 100.6 |  |  |  |
|  | Trung ương | 17102.9 |  |  | 2294.4 |  |  | 19397.3 |  |  | 97.5 |  |  |  |
|  | Địa phương | 28561.9 |  |  | 4290.7 |  |  | 32852.6 |  |  | 102.6 |  |  |  |
| Một số Bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ Công nghiệp | 101.3 |  |  | 11.4 |  |  | 112.7 |  |  | 88.7 |  |  |  |
|  | Bộ Xây dựng | 907.4 |  |  | 80.7 |  |  | 988.1 |  |  | 85.1 |  |  |  |
|  | Bộ NN và PTNT | 1843.6 |  |  | 219.7 |  |  | 2063.3 |  |  | 112.9 |  |  |  |
|  | Bộ Thuỷ sản | 102.3 |  |  | 11.2 |  |  | 113.5 |  |  | 66.0 |  |  |  |
|  | Bộ Giao thông Vận tải | 5099.3 |  |  | 667.5 |  |  | 5766.8 |  |  | 100.1 |  |  |  |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 411.1 |  |  | 93.0 |  |  | 504.1 |  |  | 84.0 |  |  |  |
|  | Bộ Văn hoá và Thông tin | 291.4 |  |  | 32.8 |  |  | 324.2 |  |  | 89.0 |  |  |  |
|  | Bộ Y tế | 577.1 |  |  | 135.8 |  |  | 712.9 |  |  | 84.0 |  |  |  |
| Một số địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hà Nội | 2841.0 |  |  | 467 |  |  | 3308 |  |  | 76.5 |  |  |  |
|  | Vĩnh Phúc | 587.7 |  |  | 79 |  |  | 667 |  |  | 102.5 |  |  |  |
|  | Bắc Ninh | 450.7 |  |  | 56 |  |  | 506 |  |  | 152.5 |  |  |  |
|  | Ninh Bình | 800.5 |  |  | 79 |  |  | 879 |  |  | 195.2 |  |  |  |
|  | Yên Bái | 375.3 |  |  | 42 |  |  | 417 |  |  | 126.8 |  |  |  |
|  | Quảng Ninh | 660.7 |  |  | 64 |  |  | 724 |  |  | 110.9 |  |  |  |
|  | Phú Thọ | 364.3 |  |  | 55 |  |  | 420 |  |  | 91.4 |  |  |  |
|  | Lai Châu | 384.8 |  |  | 52 |  |  | 436 |  |  | 106.4 |  |  |  |
|  | Hoà Bình | 550.3 |  |  | 75 |  |  | 625 |  |  | 158.4 |  |  |  |
|  | Nghệ An | 808.0 |  |  | 94 |  |  | 902 |  |  | 115.1 |  |  |  |
|  | Hà Tĩnh | 452.6 |  |  | 96 |  |  | 549 |  |  | 111.8 |  |  |  |
|  | Đà Nẵng | 1164.0 |  |  | 188 |  |  | 1352 |  |  | 102.4 |  |  |  |
|  | Quảng Ngãi | 525.6 |  |  | 50 |  |  | 576 |  |  | 127.2 |  |  |  |
|  | Ninh Thuận | 251.7 |  |  | 33 |  |  | 285 |  |  | 110.6 |  |  |  |
|  | Bình Phước | 508.2 |  |  | 70 |  |  | 578 |  |  | 136.7 |  |  |  |
|  | Tây Ninh | 458.8 |  |  | 42 |  |  | 501 |  |  | 125.1 |  |  |  |
|  | Bà Rịa-Vung Tàu | 1423.8 |  |  | 164 |  |  | 1588 |  |  | 98.8 |  |  |  |
|  | Tp Hồ Chí Minh | 5638.8 |  |  | 1071 |  |  | 6710 |  |  | 89.9 |  |  |  |
|  | Long An | 523.5 |  |  | 75 |  |  | 598 |  |  | 133.7 |  |  |  |
|  | Hậu Giang | 449.5 |  |  | 49 |  |  | 498 |  |  | 156.3 |  |  |  |