| Thực hiện vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà nước tập trung tháng 8 và 8 tháng năm 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thực hiện (Tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |  | 8 tháng năm |  |  |  |  |
|  |  | 7 tháng |  | Ước tính |  |  | Cộng dồn |  |  | 2005 so với |  |  |  |  |
|  |  | năm 2005 |  | tháng 8 |  |  | 8 tháng |  |  | kế hoạch |  |  |  |  |
|  |  |  |  | năm 2005 |  |  | năm 2005 |  |  | năm 2005 (%) |  |  |  |  |
| Tổng số |  | 31385.7 |  |  | 5157.0 |  |  | 36542.7 |  |  | 70.4 |  |  |  |
|  | Trung ương | 12557.9 |  |  | 1794.9 |  |  | 14352.8 |  |  | 72.1 |  |  |  |
|  | Địa phương | 18827.8 |  |  | 3362.1 |  |  | 22189.9 |  |  | 69.3 |  |  |  |
| Một số Bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ Công nghiệp | 68.3 |  |  | 12.0 |  |  | 80.3 |  |  | 63.2 |  |  |  |
|  | Bộ Xây dựng | 863.3 |  |  | 91.5 |  |  | 954.8 |  |  | 82.2 |  |  |  |
|  | Bộ NN và PTNT | 1170.7 |  |  | 202.9 |  |  | 1373.6 |  |  | 75.2 |  |  |  |
|  | Bộ Thuỷ sản | 71.9 |  |  | 12.9 |  |  | 84.8 |  |  | 49.3 |  |  |  |
|  | Bộ Giao thông Vận tải | 3836.1 |  |  | 517.4 |  |  | 4353.5 |  |  | 75.6 |  |  |  |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 278.6 |  |  | 46.1 |  |  | 324.7 |  |  | 54.1 |  |  |  |
|  | Bộ Văn hoá và Thông tin | 211.3 |  |  | 36.4 |  |  | 247.7 |  |  | 68.0 |  |  |  |
|  | Bộ Y tế | 353.0 |  |  | 60.3 |  |  | 413.3 |  |  | 48.7 |  |  |  |
| Một số địa phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hà Nội | 1821.0 |  |  | 296.0 |  |  | 2117.0 |  |  | 49.0 |  |  |  |
|  | Hải Phòng | 686.2 |  |  | 103.1 |  |  | 789.3 |  |  | 61.0 |  |  |  |
|  | Vĩnh Phúc | 374.3 |  |  | 73.2 |  |  | 447.5 |  |  | 68.8 |  |  |  |
|  | Cao Bằng | 199.3 |  |  | 52.1 |  |  | 251.4 |  |  | 65.1 |  |  |  |
|  | Lào Cai | 336.2 |  |  | 107.0 |  |  | 443.2 |  |  | 78.9 |  |  |  |
|  | Bắc Giang | 201.8 |  |  | 32.5 |  |  | 234.3 |  |  | 63.3 |  |  |  |
|  | Quảng Ninh | 446.4 |  |  | 63.0 |  |  | 509.4 |  |  | 78.0 |  |  |  |
|  | Lai Châu | 237.6 |  |  | 48.3 |  |  | 285.9 |  |  | 69.7 |  |  |  |
|  | Thanh Hoá | 441.0 |  |  | 98.0 |  |  | 539.0 |  |  | 69.6 |  |  |  |
|  | Hà Tĩnh | 263.6 |  |  | 54.6 |  |  | 318.2 |  |  | 64.8 |  |  |  |
|  | Quảng Trị | 248.1 |  |  | 47.5 |  |  | 295.6 |  |  | 67.8 |  |  |  |
|  | Khánh Hoà | 426.2 |  |  | 57.0 |  |  | 483.3 |  |  | 73.4 |  |  |  |
|  | Kon Tum | 264.7 |  |  | 14.7 |  |  | 279.3 |  |  | 69.6 |  |  |  |
|  | Tp. Hồ Chí Minh | 3597.3 |  |  | 707.3 |  |  | 4304.6 |  |  | 57.7 |  |  |  |
|  | Đồng Nai | 640.2 |  |  | 109.4 |  |  | 749.6 |  |  | 62.5 |  |  |  |
|  | Bà Rịa-VũngTàu | 946.4 |  |  | 158.3 |  |  | 1104.7 |  |  | 68.7 |  |  |  |
|  | Đồng Tháp | 318.0 |  |  | 63.1 |  |  | 381.1 |  |  | 64.7 |  |  |  |
|  | Bến Tre | 150.6 |  |  | 27.9 |  |  | 178.4 |  |  | 64.0 |  |  |  |
|  | Kiên Giang | 375.2 |  |  | 67.0 |  |  | 442.2 |  |  | 63.0 |  |  |  |
|  | Bạc Liêu | 184.1 |  |  | 25.6 |  |  | 209.7 |  |  | 66.1 |  |  |  |