Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (Vốn dự án và chương trình mục tiêu)

thực hiện tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2007

|  |  | Thực hiện (Tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |  | 4 tháng đầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quý I |  | Ước tính |  |  | Cộng dồn |  |  | năm 2007 so |  |  |
|  |  | năm 2007 |  | tháng 4 |  |  | 4 tháng đầu |  |  | với kế hoạch |  |  |
|  |  |  |  | năm 2007 |  |  | năm 2007 |  |  | năm 2007 (%) |  |  |
| Tổng số |  | 18955,3 |  |  | 7623,5 |  |  | 26578,8 |  |  | 27,9 |  |
|  | Trung ương | 7008,6 |  |  | 2760,8 |  |  | 9769,4 |  |  | 27,6 |  |
|  | Địa phương | 11946,7 |  |  | 4862,7 |  |  | 16809,4 |  |  | 28,0 |  |
| Một số Bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ Công nghiệp | 36,0 |  |  | 18,7 |  |  | 54,7 |  |  | 28,7 |  |
|  | Bộ Xây dựng | 21,4 |  |  | 10,6 |  |  | 32,0 |  |  | 21,2 |  |
|  | Bộ NN và PTNT | 392,6 |  |  | 155,2 |  |  | 547,8 |  |  | 25,3 |  |
|  | Bộ Thuỷ sản | 48,4 |  |  | 21,0 |  |  | 69,4 |  |  | 27,9 |  |
|  | Bộ Giao thông Vận tải | 1128,0 |  |  | 294,0 |  |  | 1422,0 |  |  | 18,8 |  |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 265,7 |  |  | 127,1 |  |  | 392,8 |  |  | 32,0 |  |
|  | Bộ Văn hoá và Thông tin | 70,3 |  |  | 28,8 |  |  | 99,1 |  |  | 29,5 |  |
|  | Bộ Y tế | 235,0 |  |  | 101,6 |  |  | 336,6 |  |  | 31,6 |  |